## Slide 1: ITF – Wish list
Feasibility, Risiko & Bæredygtighed

## Slide 2: Feasibility – Definering og afgrænsning
Udvikling af en webbaseret databaseapplikation til oprettelse og deling af digitale ønskesedler.
Brugere kan:
Oprette og redigere ønskesedler
(Evt.) dele ønskesedlen med venner og familie
(Evt.) reservere ønsker, så de ikke bliver købt dobbelt
Afgrænsning:
Fokus på MVP (Minimal Viable Product): Oprettelse og visning af ønskeseddel
Deling og reservation er ekstra funktionalitet
Systemet udvikles som gruppeprojekt (3–4 personer) med fokus på kodekvalitet, CI/CD og test.

## Slide 3: Feasibility – Motivation og målsætning
Problemet: Traditionelle ønskesedler (Word, papir, e-mail) er besværlige og ikke interaktive.
Målet: Skabe et enkelt, brugervenligt digitalt alternativ, hvor brugere kan:
  Lave og administrere ønskesedler online.
  Dele ønskesedler med familie og venner.
  (Evt.) undgå overlap i gavekøb via reservationsfunktion.

## Slide 4: Feasibility – Formål
At vurdere projektets gennemførlighed i forhold til tekniske, økonomiske, organisatoriske og juridiske forhold.
At identificere risici og udfordringer før udvikling igangsættes.
At kunne træffe en GO / NO GO-beslutning.

## Slide 5: Feasibility – Teknisk
Teknisk Feasibility
Udvikling i kendt teknologistak (HTML/CSS + Java/Spring Boot + SQL).
Hostes på Azure PaaS – muligt via gratis studiekonti.
Versionsstyring og CI/CD via GitHub Actions (build, test, deploy).
Nødvendig viden dækkes af pensum.
Risiko: Begrænset erfaring med Azure deployment → kræver ekstra opsætningstid.
Konklusion: Teknisk gennemførligt.

## Slide 6: Feasibility – Økonomisk & Finansiel
Projekt udføres som studieprojekt → ingen direkte omkostninger.
Gratis værktøjer: GitHub, Azure Student Account, IntelliJ.
Ingen betaling for hosting i projektperioden.
Konklusion: Økonomisk meget realistisk.

## Slide 7: Feasibility – Operationel og organisatorisk
Organisering: Arbejde i Scrum med GitHub Projects som backlog og sprint board.
Drift: Applikationen kører på Azure og kræver minimal vedligeholdelse.
Brugeraccept: Enkel brugergrænseflade, intuitiv funktionalitet.
Adgang til underviservejledning og løbende feedback.
Konklusion: Operationelt og organisatorisk gennemførligt.

## Slide 8: Feasibility – Retlig og Juridisk
Håndterer som udgangspunkt ikke følsomme persondata (kun navn, ønsker, evt. e-mail).
GDPR-overvejelser: Brugeren bør informeres om datalagring og formål.
Ingen ophavsretslige udfordringer – alt udvikles af gruppen.
Konklusion: Juridisk ukompliceret og gennemførligt.

## Slide 9: Feasibility – Planmæssige forhold
Tidsramme: 2,5 uger (20. okt. – 5. nov.).
Foreslået tidsplan:
  Uge 1 (20.–26. okt.): Analyse, krav, database- og UI-design.
  Uge 2 (27. okt. – 2. nov.): Implementering af MVP, test og CI/CD.
  Uge 3 (3.–5. nov.): Dokumentation, sluttest, upload, aflevering.
Risici:
  Tidspres – særligt hvis tekniske problemer opstår.
  Risiko for at CI/CD-deploy tager længere tid end planlagt.
  • Afværgeforanstaltning:
Fokusér på MVP først (ønskeseddel uden deling/reservation).
Konklusion: Stram tidsplan, men gennemførlig ved god planlægning og disciplin

## Slide 10: Feasibility – Markedsmæssighed
Eksisterende konkurrenter: Ønskeskyen.dk, Wishlist.dk.
Fokus er dog uddannelsesmæssig værdi, ikke markedsdominans.
Konklusion: Markedsrelevant koncept, men projektet er ultimativt en uddannelsesprototype.

## Slide 11: Feasibility – Vurdering i forhold til alternative løsninger
Alternativer: eksisterende tjenester (Ønskeskyen.dk, Wishlist.dk).
Fordele ved eget projekt:
  Læringsudbytte
  Fuld kontrol over kode og funktionalitet
  Mulighed for udvidelse med ekstra funktioner.

## Slide 12: Feasibility – Samlet vurdering og anbefaling
Kategori | Vurdering | Kommentar
Teknisk | ✅ | Kendte teknologier, let implementerbart
Økonomisk | ✅ | Gratis ressourcer, ingen budgetrisiko
Organisatorisk | ✅ | Klart scope, fast tidsplan, Scrum-struktur
Juridisk | ✅ | Minimal databehandling, ingen brud på GDPR
Planmæssig | ⚠️ | Stram, men mulig
Marked | ✅ | Lav markedsværdi, men læringsværdi
Samlet vurdering:
GO – Projektet er realistisk, men kræver skarp prioritering og god tidsstyring.

## Slide 13: Risikoanalyse
Risikomoment | Sandsyn-lighed | Konse-kvens | Produkt | Præventive tiltag | Ansvarlig | Løsningsforslag | Ansvarlig
En eller flere medlemmer bliver syge | 2 | 3 | 6 | Medlemmer skal holde sig så vidt som muligt væk fra situationer der kan resultere i at blive syg | Hvert medlem er ansvarlig for dem selv | Hvis muligt, arbejdes der hjemme, ellers kan andre medlemmer tage de opgaver som den sygemeldte har | Alle projekt-medlemmer
Fejl i estimater | 1 | 10 | 10 | Flere vurderinger af estimater og få eventuel en udefra til at vurdere dem | Scrum master | Budgeter med eventuel tidsestimatsfejl i mente | Scrum master
Mangelfulde testninger | 2 | 3 | 6 | Sørge for at alle de relevante tests er taget højde for | Scrum master og testansvarlig | Hurtig support | Scrum master og testansvarlig
Projektdeltagere forlader projektet | 1 | 10 | 10 | Sikre et godt arbejdsmiljø og at ingen opgaver kun bliver lavet af en person | Scrum master | Aftal om hvem der overtager hvilke opgaver, hvis en projektdeltager forlader på forhånd | Projekt-deltagerne
Teknisk gæld | 2 | 7 | 14 | Sørge for at koden bliver dokumenteret og skrevet på en læsbar og ligetil måde. Tag højde for allerede planlagte udvidelser af projektet. | Projekt-deltagerne | Gennemgå koden og refaktorer/dokumenter så koden har mindst mulig teknisk gæld | Scrum master og projekt-deltagerne

## Slide 14: Bæredygtighed - Social
Understøtter samarbejde og fællesskab mellem familie og venner (delte ønskelister).
Fremmer tankevækkende forbrug (Mindful Consumption) : mindsker risikoen for spild ved at undgå uønskede gaver, der potentielt ender i skraldespanden eller ubrugte.
Fokus på tilgængelighed og brugervenligt design (f.eks. simple former, let læselig tekst).
Overholder GDPR og etisk datahåndtering → beskytter brugerens privatliv.

## Slide 15: Bæredygtighed - Miljø
Reducerer fysisk affald
  Erstatter behovet for fysisk ønskeseddel
Optimerer ressourceudnyttelse
  Hvis vi laver en reservations knap fjerner vi risiko ved at købe 2 ens gaver
Energiforbrug i datacentre
  Ved at bruge Azure cloud-tjeneste til at host vores webapp reducerer vi Co2 udledning, da de primært bruger grøn energi og arbejder sig mod 100% inden for de næste 5 år